MOTOLINK

Aplicación móvil de solicitud y negociación de tarifas de mototaxi

REPORTE GENERAL DEL PROYECTO

Universidad Nacional de Huancavelica

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Ciclo VII · Aplicaciones Móviles

Joel Mendoza Taype

Pampas, Tayacaja — Huancavelica

6 de agosto de 2026

# Índice

# 1. Resumen ejecutivo

MOTOLINK es una aplicación móvil que conecta pasajeros con mototaxistas en Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica. Su rasgo distintivo frente a otras aplicaciones de transporte es que la tarifa no la fija el sistema: el pasajero propone un precio y los mototaxistas responden aceptándolo, rechazándolo o contraofertando. El pasajero elige entre las ofertas recibidas.

El proyecto consta de dos piezas: un backend en Django con arquitectura limpia, y una aplicación Flutter para Android. Ambos están operativos: el backend está publicado en internet y la aplicación se distribuye como APK para pruebas internas.

## 1.1 Estado actual

| Componente | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Backend | En producción | Publicado en Render, accesible desde internet |
| Base de datos | Operativa | Cloud Firestore, 162 documentos |
| Aplicación Android | Distribuible | APK de 52,7 MB apuntando a producción |
| Seguridad | Implementada | Autenticación y autorización en toda la API |
| Pruebas | 179 automatizadas | 117 de backend, 62 de aplicación |

Dirección del servicio: https://motolink-api-arja.onrender.com

Repositorio: https://github.com/joelmendozataype/appmotolink

# 2. Arquitectura

El sistema aplica Clean Architecture en ambos lados. La regla que lo gobierna es que las dependencias apuntan hacia dentro: la capa de dominio no conoce a ninguna otra, y la infraestructura depende del dominio, nunca al revés.

## 2.1 Capas del backend

| Capa | Contenido | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| domain | Entidades, contratos de repositorio y errores de negocio | Oferta, EstadoViaje |
| application | Casos de uso y servicios que los orquestan | SeleccionarConductorUseCase |
| infrastructure | Implementaciones contra Firestore y serializadores | FirestoreOfertaRepository |
| presentation | Vistas HTTP: permisos y códigos de estado | OfertaViewSet |

La capa de dominio no importa Django ni Firebase: es Python plano. Gracias a eso los casos de uso se prueban sin base de datos ni red.

## 2.2 Tecnologías

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Aplicación móvil | Flutter / Dart, go_router, Provider |
| Mapas | flutter_map sobre OpenStreetMap |
| Ubicación | geolocator |
| Backend | Django 5.2 + Django REST Framework |
| Base de datos | Cloud Firestore (documental) |
| Tiempo real | python-socketio en modo threading |
| Notificaciones | Firebase Cloud Messaging |
| Servidor | gunicorn con worker gthread |
| Alojamiento | Render (plan gratuito) |

# 3. Base de datos

El proyecto migró de SQLite a Cloud Firestore. La migración conservó los 95 registros existentes y los hashes de contraseña, de modo que ningún usuario tuvo que cambiar su clave.

## 3.1 Colecciones

| Colección | Documentos | Reemplaza a |
| --- | --- | --- |
| usuarios | 10 | users_usuario |
| mototaxistas | 4 | users_mototaxista |
| solicitudes_viaje | 61 | trips_solicitudviaje |
| viajes | 25 | trips_viaje |
| ofertas | 43 | negotiation_oferta |
| calificaciones | 19 | ratings_calificacion |
| TOTAL | 162 |  |

## 3.2 Garantías que Firestore no ofrece

Firestore no tiene claves únicas, claves foráneas ni transacciones SQL. Las invariantes del negocio se sostienen así:

| Invariante | Antes (SQLite) | Ahora (Firestore) |
| --- | --- | --- |
| Un conductor responde una vez por solicitud | UNIQUE(solicitud, conductor) | Id de documento determinista |
| Un correo, un usuario | UNIQUE(correo) | Colección índice correos_usuario |
| Una calificación por viaje | OneToOneField | Colección índice por viaje |
| Solo una selección cierra la solicitud | Transacción SQL | compare_and_set sobre el estado |
| Puntuación entre 1 y 5 | CHECK incompleto (>= 0) | Invariante de la entidad |

Las dos últimas quedaron más estrictas que antes: en SQLite el CHECK solo exigía valores no negativos, de modo que una puntuación de 0 podía entrar si se saltaba la validación de Django.

# 4. Funcionalidades

## 4.1 Flujo principal

El ciclo completo de un viaje atraviesa siete pasos:

- El pasajero crea una solicitud indicando origen, destino y la tarifa que propone.

- Los mototaxistas conectados reciben el aviso en tiempo real, y los que tienen la aplicación cerrada reciben una notificación push.

- Cada mototaxista puede aceptar la tarifa, contraofertar otra o rechazar la solicitud.

- El pasajero ve llegar las ofertas en vivo y elige una.

- El viaje queda asignado y ambas partes acceden a su pantalla de seguimiento con mapa.

- Durante el trayecto, cada uno ve su posición y la de la otra parte sobre el mapa.

- Cualquiera de los dos puede finalizar o cancelar; el pasajero pasa entonces a calificar.

## 4.2 Funcionalidades por rol

| Pasajero | Mototaxista | Administrador |
| --- | --- | --- |
| Registrarse e iniciar sesión | Registrarse con datos del vehículo | Ver el panel general |
| Solicitar un viaje | Ver solicitudes disponibles | Listar usuarios |
| Ver ofertas recibidas | Aceptar, contraofertar o rechazar | Listar pasajeros |
| Elegir mototaxista | Ver su viaje asignado | Listar conductores |
| Seguir el viaje en el mapa | Seguir el viaje en el mapa | Eliminar cuentas |
| Cancelar solicitud o viaje | Cancelar el viaje |  |
| Calificar de 1 a 5 | Consultar su historial |  |
| Consultar su historial |  |  |

## 4.3 Tiempo real

La comunicación instantánea usa Socket.IO con canales por destinatario. Los eventos definidos son ocho:

- SolicitudCreada — a todos los mototaxistas

- OfertaCreada y ContraOfertaCreada — al pasajero dueño de la solicitud

- OfertaAceptada — al mototaxista elegido

- ViajeAsignado — a ambas partes

- ViajeFinalizado y ViajeCancelado — a ambas partes

- UbicacionActualizada — entre las dos partes durante el trayecto

Las posiciones no se guardan en la base de datos: cambian cada pocos segundos y nadie las consulta después. Se envía una cada cinco segundos como máximo, suficiente para un seguimiento fluido sin castigar la batería ni los datos móviles.

# 5. Seguridad

Antes de exponer el backend a internet se realizó una revisión de seguridad. El hallazgo principal fue que la API era completamente abierta: cualquiera podía listar todos los usuarios con sus correos, crear solicitudes en nombre de otro, finalizar viajes ajenos o eliminar cuentas.

## 5.1 Medidas implementadas

| Medida | Descripción |
| --- | --- |
| Autenticación obligatoria | IsAuthenticated por defecto; solo registro y login quedan abiertos |
| El actor sale de la sesión | Los identificadores del cuerpo de la petición se ignoran |
| Reglas de propiedad | Cada recurso solo lo manipula quien participa en él |
| Límite de fuerza bruta | 10 intentos por minuto contra una misma cuenta |
| Validación de contraseñas | Mínimo 8 caracteres, ni numéricas ni comunes |
| Rol no autoasignable | El registro público no admite el rol de administrador |
| Reglas de Firestore | Deniegan todo acceso directo de clientes |
| Cifrado en tránsito | HTTPS forzado, HSTS y cookies seguras |
| Sesión protegida | Cookie HttpOnly, firmada, con caducidad de 7 días |

## 5.2 Regla central

El actor de cada operación se obtiene de la sesión, nunca del cuerpo de la petición. Antes, campos como "pasajero" o "conductor_id" viajaban en el JSON y se usaban tal cual, de modo que bastaba conocer un identificador ajeno —que la propia API regalaba— para suplantar a cualquiera.

## 5.3 Limitaciones conocidas

Se documentan por transparencia; son decisiones conscientes, no descuidos:

- La conexión Socket.IO no está autenticada: quien conozca un identificador de viaje podría emitir posiciones falsas en esa sala. Asumible para pruebas internas.

- El cierre de sesión falla en la versión web, porque el navegador prohíbe manipular la cabecera Cookie desde el código. En Android funciona correctamente.

- El plan gratuito de Firebase no incluye copias de seguridad programadas.

# 6. Calidad y pruebas

El proyecto cuenta con 179 pruebas automatizadas que se ejecutan sin credenciales ni red.

## 6.1 Cobertura

| Ámbito | Pruebas | Qué cubren |
| --- | --- | --- |
| Negociación y concurrencia | 20 | Flujo completo, dobles pulsaciones, competencia entre conductores |
| Seguridad | 31 | Acceso sin sesión, suplantación, propiedad de recursos |
| Recuperación de contraseña | 11 | Código de un solo uso, caducidad, intentos |
| Notificaciones push | 10 | Registro de dispositivos y destinatarios |
| Fechas y cancelaciones | 20 | Sellado, orden del historial, cierre único |
| Otros de backend | 25 | Autenticación, calificaciones, listados |
| Aplicación móvil | 62 | Modelos, widgets, almacenamiento, tiempo real |

## 6.2 Decisión de diseño en las pruebas

La clase base de las pruebas de backend hereda de SimpleTestCase, que prohíbe el acceso a la base de datos SQL. Es deliberado: si alguna vista volviera a usar el ORM tras la migración, las pruebas fallarían en lugar de pasar inadvertidamente.

# 7. Incidencias detectadas y resueltas

Durante el desarrollo y las pruebas en dispositivo real se detectaron diez defectos. Ninguno lo revelaron las pruebas automatizadas: todos aparecieron al usar la aplicación con latencia real y con dos personas.

| Incidencia | Causa | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| El servidor no respondía | eventlet es incompatible con gRPC | La primera consulta no retornaba nunca |
| Listados de 26 segundos | Consultas N+1 contra la red | Pantallas inutilizables |
| API abierta a desconocidos | AllowAny por defecto | Cualquiera leía y borraba datos |
| Administradores autoasignados | El registro aceptaba cualquier rol | Escalada de privilegios trivial |
| Fuerza bruta sin freno | IP mal detectada tras el proxy | El límite no se aplicaba en producción |
| Firebase no arrancaría | Plugin de Google Services sin aplicar | Las push habrían fallado en el teléfono |
| Avisos perdidos | Socket.IO borraba suscripciones ajenas | El conductor no sabía que lo eligieron |
| Botones tapados | Los avisos se dibujaban sobre ellos | No se podía finalizar el viaje |
| Cierre sin aviso | Solo se notificaban cancelaciones | La otra parte quedaba atrapada |
| Banner obsoleto | Se consultaba una sola vez | Anunciaba viajes ya terminados |

Los tres primeros son los más relevantes. El de eventlet es especialmente ilustrativo: el servidor aceptaba la conexión y no respondía jamás, sin error ni traza en el registro, porque el núcleo de gRPC está escrito en C y no sobrevive al parcheo de sockets que hace eventlet.

# 8. Trabajo pendiente

## 8.1 Configuración

Requiere credenciales o cuentas que solo el responsable del proyecto posee:

| Tarea | Efecto de no hacerla |
| --- | --- |
| Corregir DJANGO_CORS_ORIGINS | La versión web no podrá llamar a la API |
| Configurar servidor SMTP | Los códigos de recuperación no se envían |
| Crear monitor de disponibilidad | La primera petición tras inactividad tarda ~50 segundos |
| Cambiar contraseñas de prueba | Cuentas con claves conocidas y adivinables |

## 8.2 Desarrollo

- Rediseñar las dos pantallas de registro, que mantienen el aspecto anterior y desentonan con el inicio de sesión renovado.

- Verificar las cuatro pantallas de administración, que nunca se han probado.

- Autenticar la conexión Socket.IO si el uso deja de ser interno.

## 8.3 Para un uso real

- Contratar el plan Blaze de Firebase para disponer de copias de seguridad.

- Sustituir el alojamiento gratuito por uno que no suspenda el servicio por inactividad.

- Cambiar el identificador de aplicación, que aún es el valor por defecto de Flutter.

- Redactar términos de uso y política de privacidad, exigibles al tratar correos y ubicación.

# 9. Conclusiones

MOTOLINK cumple su propósito: el ciclo completo de negociación de tarifa funciona de punta a punta contra un backend publicado en internet, con seguimiento en mapa y avisos en tiempo real entre las dos partes.

La lección más clara del desarrollo es que las pruebas automatizadas y el uso real detectan defectos distintos. Las 179 pruebas cubren la lógica de negocio y evitaron regresiones al migrar la base de datos y al cerrar la seguridad, pero los diez defectos encontrados aparecieron todos al usar la aplicación en un teléfono, con dos personas y con latencia de verdad. Ninguna prueba habría revelado que eventlet cuelga a gRPC, ni que un aviso se dibujaba sobre el botón de finalizar.

La decisión de mantener la arquitectura limpia resultó rentable en un momento concreto: la migración de SQLite a Firestore afectó a las capas de infraestructura y presentación, pero el dominio y los casos de uso —donde vive la lógica de negociación— quedaron intactos.

El proyecto está en condiciones de usarse en pruebas con usuarios reales. Para un despliegue público faltarían las copias de seguridad, un alojamiento estable y los documentos legales que exige el tratamiento de datos personales.